ООО "ИнТехПроект"

A4 Планирование и осуществление проектных работ

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________   ___________________

(Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________ 	200__г.

Содержание

1.	Общие положения	4

1.1.	Цели процесса	4

1.2.	Результат процесса	4

1.3.	Владелец процесса	4

1.4.	Исполнители процесса	4

1.5.	Документация процесса	4

2.	Диаграмма процесса	6

3.	Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	7

4.	Организация выполнения процесса	10

5.	Показатели процесса	16

Термины и сокращения

| {Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
| --- | --- | --- |
| {Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
| Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
| Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
| Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
| Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
| Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
| Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Планирование и осуществление проектных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

  - Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

  - Установления ответственности за результат процесса.

  - Унификации и стандартизации документооборота.

## Цели процесса

Выполнение процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

Повышение качества проектных работ

Сохранение клиентской базы

Своевременное выполнение проектных работ

Субподряд

## Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

## Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Производственный отдел.

Исполнителями подпроцессов процесса «Планирование и осуществление проектных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

| Код | Подпроцесс | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Название | Подразделение | Предмет деятельности |
| A4.1 | Планирование проектов | Производственный отдел | ИнТехПроект |  |
| A4.2 | Реализация проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация |
|  |  | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы |
|  |  | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом |
| A4.3 | Завершение проекта и анализ результатов проекта | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация |
|  |  | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы |
|  |  | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом |

## Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

Задание на выполнение работ

Методика планирования

Перечень замечаний по проекту

План проекта

Спецификация

ТЗ на проект

# Диаграмма процесса

# Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел |
| 2. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту |
| 3. | Обязательства заказчика | Акт выполненных работ | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия |
| 4. | Отчет об удовлетворенности клиентов | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам |
| 5. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Договор субподряда Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Техно-рабочий проект | {Туннель} |  |
| 6. | Первичная отчетность – осуществление работ | Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
| 7. | План проекта | План проекта | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров |
|  |  |  | A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия |
| 8. | Потребность в инструментах |  | A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту |
|  |  |  | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту |
| 9. | Потребность в ТМЦ |  | A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения |
| 10. | Предложение об изменении методики планирования | Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения |
| 11. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчики |  |

### Взаимодействие по Входу

| № | Вход | Объекты | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации |
| 2. | Договор на реализацию проекта | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж |
| 3. | Информация о проекте | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж |

### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Методики планирования | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения |

### Механизмы процесса

| № | Вход | Объекты | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту |
| 2. | Работоспособный персонал | Персонал | A3.4 Ввод персонала | Отдел кадров |

# Организация выполнения процесса

| Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Объект | Поставщик/Потребитель |
| A4.1 | Планирование проектов | Производственный отдел |  | ТЗ на проект и план проекта |  | Вход | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж |
|  |  |  |  |  |  |  | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж |
|  |  |  |  |  |  |  | Информация о ходе работ по проекту | A4.2 Реализация проекта | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  | Выход | Задание на выполнение работ | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | План проекта | A4.2 Реализация проекта | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A3.1 Определение потребностей в персонале | Отдел кадров |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЗ на проект | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Эскизный проект | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  | Управление | Методика планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения |
| A4.2 | Реализация проекта | Команда проекта |  | работоспособная система, смонтированная в указанные сроки |  | Вход | Задание на выполнение работ | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Информация о проекте | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж |
|  |  |  |  |  |  |  | ТМЦ | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации |
|  |  |  |  |  |  | Выход | Акт выполненных работ | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструмент | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту |
|  |  |  |  |  |  |  | Информация о ходе работ по проекту | A4.1.3 Эскизное проектирование | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнительная документация | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет о выполненных СМР | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет о пуско-наладочных работах | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Счет-фактура | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  | Управление | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  | Механизм | Инструмент | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту |
| A4.3 | Завершение проекта и анализ результатов проекта | Команда проекта |  | работоспособная система, сданная в эксплуатацию, и вырученные средства |  | Вход | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет об исполнении бюджета | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Система | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта |
|  |  |  |  |  |  | Выход | Акт ввода в эксплуатацию | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки площадки | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт сдачи площадки | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Деньги | A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор субподряда | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет о выполненных СМР | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет о предпроектном обследовании | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет о пуско-наладочных работах | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет об исполнении бюджета | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отчет об удовлетворенности клиента | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам |
|  |  |  |  |  |  |  | Перечень замечаний по проекту | A1.1 Анализ рынка | Заместитель директора по продажам |
|  |  |  |  |  |  |  | Предложение об изменении методики планирования | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Руководитель подразделения |
|  |  |  |  |  |  |  | Система | Заказчики |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Счет-фактура | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Техно-рабочий проект | {Туннель} |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЗ на проект | A4.1.2 Разработка ТЗ | Команда проекта |

# Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

| № | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество гарантийных случаев | Штуки | 5 | 01.01.2008 |
| 2. | Процент клиентов, обратившихся повторно | Проценты | 30 | 01.01.2010 |
| 3. | Процент проектов, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2010 |
| 4. | Процент работ на субподряде | Проценты | 50 | 01.01.2010 |